附件2

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价      项目完成结果评价R

项目名称：         办公楼维修改造经费

项目单位全称:  乌海市公共资源交易中心       （公章）

单位负责人（签字）

主 管 部 门

填报日期   2022  年  4   月 28    日

乌海市财政局制

2021年度乌海市公共资源交易中心

办公楼维修改造经费专项资金

绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

乌海市公共资源交易中心是市政府设立的集中进行交易活动的有形市场，是按照市场机制依法办理公共资源交易活动并由相关部门依法实施监督的执行办事机构，是我市进行工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿产资源采矿权出让、国有资产产权交易、政府采购（包括医疗卫生设备采购）等各类公共资源交易活动的综合性交易平台。

- 项目年度预期总目标及阶段性目标，项目基本性质、设立时间、设立依据、设定用途和主要内容、涉及范围。

项目基本性质：按照市政会议纪要和相关批示文件对交易场所的标准化要求，对办公楼各功能区改造装修，确保中心工作人员及评审专家、采购人、代理机构正常有序的开展招投标活动。

设立时间：2021年3月。

设立依据：市长办公会议2021年1月5日《关于市公共资源交易中心办公楼搬迁维修改造和设备设施购置经费的汇报》和乌海市人民政府办公室 2021年2月2日《研究向市人大常委会报告市本级 2020 年社会保险基金收入预算调整变动等有关事宜》中第三项“研究市公共资源交易中心办公楼搬迁维修改造有关事宜”。

设定用途和主要内容：对办公楼各功能区改造装修，确保中心工作人员及评审专家、采购人、代理机构正常有序的开展招投标活动，有效解决我市现有公共资源电子交易系统陈旧老化、升级受限、安全性降低等问题和不足，进一步规范公共资源交易项目规程、流程，提高电子化交易水平。

（三）2021年专项资金预算批复情况。含批复文件名称和文号、批复金额等（如该项资金经过预算评审，需对评审情况进行简要说明。）

2021年乌海市公共资源交易中心办公楼维修改造经费批复情况:市长办公会议2021年1月5日《关于市公共资源交易中心办公楼搬迁维修改造和设备设施购置经费的汇报》和乌海市人民政府办公室 2021年2月2日《研究向市人大常委会报告市本级 2020 年社会保险基金收入预算调整变动等有关事宜》中第三项“研究市公共资源交易中心办公楼搬迁维修改造有关事宜”。

市财政预算评审中心于2020年12月2日出据的评审结果：该项目资金来源为市本级财政资金。报审金额 496.33万元，审定金额 437.71万元，核减金额 58.62万元，审减率11.81%。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

- 2021年中心办公楼维修改造经费财政评审为437.71万元，合同价款为433.46万元，全部为财政拨款无单位自筹资金。

- （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

- 2021年12月办公楼维修改造经费竣工结息审核书中的终审价为415万元，按照合同要求：质保金为终审价的3%，竣工验收之日起12个月后付款。实际财政拨款为404.98万元。

- （三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

- 行情况）分析。

- 严格执行《乌海市财政局关于明确市本级财政资金直接支付和授权支付目录的通知》（乌财库[2019]577号)中的“金额较大的维修（护）费”的支付方式及根据监理公司出据的《工程进度款支付申请（核准）表》付款。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

- 办公楼维修改造：根据《乌海市政府采购项目批准书》采购方式为竞争性磋商，2021年3月18日开标，有4家供应商投标，3月19日在内蒙古政府采购网及中心网站发布中标候选人公示，3月23日与招标代理公司签订中标通知书。在项目进行中无调整情况，中心聘请的监理公司正在组织实施验收。

- 办公信息化工程：根据《乌海市政府采购项目批准书》采购方式为竞争性磋商，中心委托中介机构于2021然后3月26日发布第一次公告、2021年4月7日发布废标公告，因供应商不足三家。4月9日发布第二次公告。4月19日开标，有3家供应商投标，4月20日在内蒙古政府采购网及中心网站发布中标公告。4月22日与招标代理公司签订中标通知书。

- 项目调整情况：根据工程实际需要对原清单进行增加、核减，签订项目变更单及合同的补充协议。

- 中心于2021年6月28日聘请有关专家进行了验收。

- （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

- 按照《建设工程施工合同》《建设工程监理合同》中的管理制度建设、日常检查监督要求执行。按照合同要求安装调试并验收。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

- 其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

- 项目成本：该项目预算433.46万元，实际使用404.98万元。

- 项目的效率性：该项目完成进度为93.4%，技术服务满意度为95%。

- 项目的有效性：该项目资金支付率为100%。

- 项目的可持续性：在2021年6月30日计划竣工后，质保金为终审价的3%，竣工验收之日起12个月后付款。

- 项目目标未完成原因分析。

质保金为终审价的3%，竣工验收之日起12个月后付款。

- 自评得分情况。

- 中心该项目绩效自评得分为：98.59

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

专项立项依据充分；资金管理办法规范。

- （二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

- 资金分配合理。资金分配和使用方向与资金管理办法相符。无散小差现象。

- 资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

- 拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

资金使用合规，无截留、挪用等现象。

- 六、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划。

- 质保金为终审价的3%，竣工验收之日起12个月后付款。

- 主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

- 通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入中心办公楼搬迁维修改造经费专项资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

- （三）其他。

填  报  说  明

一、本评价报告书由项目承担单位填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写说明

1、评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“项目实施过程评价”；属于评价项目完成的填报“项目完成结果评价”；

2、项目名称：必须按预算批复的文件项目名称填写；

3、项目单位全称：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章；

4、主管部门：名称用全称填写，不能省略。

三、其他要求

自评报告统一使用A4纸打印、装订。提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本，两者内容必须一致。